게임 서버 프로그래밍
텀프로젝트 기획서

루미나스 전기 (The Luminous Chronicles)

과목: 게임 서버 프로그래밍    |    형식: 정통 RPG형 MMORPG 제작 기획서

| 프로젝트명 | 루미나스 전기 (The Luminous Chronicles) |
| --- | --- |
| 장르 | 2D 타일 기반 탑다운 정통 RPG형 MMORPG |
| 핵심 목표 | 자체 구현 IOCP 서버 기반 동시 접속 5,000명 처리 |
| 최종 발표 | 2026년 6월 18일 예정 |

핵심 요구사항 요약

2000 x 2000 크기의 대규모 맵과 20 x 20 윈도우 기반 시야 시스템을 설계합니다.

전투, DB, Script, Timer, 채팅을 포함한 MMORPG 서버를 구현합니다.

실습 코드 사용 없이 IOCP 서버와 패킷 조립, 타이머/스크립트/DB 연동을 독자 구현합니다.

동접 5,000명 수준의 성능을 목표로 하며, 발표·설명서·게임성·추가 요소를 종합적으로 반영합니다.

1. 게임 개요

루미나스 전기는 2D 타일 기반 탑다운 시점의 정통 RPG형 MMORPG입니다. 어둠에 잠식된 루미나스 대륙을 배경으로, 플레이어가 성장과 협동을 통해 지역을 탐험하고 위협을 극복하는 구조로 기획하였습니다.

핵심 목표 1: 자체 구현한 IOCP 서버를 기반으로 동시 접속자 5,000명을 안정적으로 처리합니다.

핵심 목표 2: 대규모 필드 환경에서 이동, 전투, 동기화를 안정적으로 처리합니다.

핵심 목표 3: DB, Script, Timer, Chatting, Combat을 하나의 일관된 서버 흐름으로 통합합니다.

핵심 목표 4: 실습 코드 사용 금지 조건을 준수하면서 독창적인 자료구조와 시스템 설계를 제시합니다.

2. 맵 및 월드 디자인

전체 월드는 2000 x 2000 타일 규모의 대형 필드로 구성하며, 플레이어는 20 x 20 윈도우 범위에서 주변 상황을 확인합니다.

루미나 성터: 시작 마을 및 안전 구역

침묵의 숲: 초반 사냥터

절망의 황야: 중·후반 사냥터 및 보스 지역

지역별 성장 흐름을 고려한 맵 배치

3. 캐릭터 및 성장 시스템

캐릭터 및 성장 시스템은 정통 RPG의 핵심 요소를 중심으로 간략하게 구현합니다.

직업 시스템 구현: 전사, 궁수, 마법사 3개 직업을 구현합니다.

레벨 시스템 구현: 경험치 획득에 따라 레벨이 상승하도록 구현합니다.

스킬 시스템 구현: 직업별 기본 스킬을 구현합니다.

아이템 사용 구현: 회복 포션 등 소모 아이템을 사용할 수 있도록 구현합니다.

4. 전투 시스템

전투는 기본 공격과 직업별 스킬 사용을 중심으로 간략하게 구현합니다.

몬스터 처치 시 경험치를 획득합니다.

회복 아이템 사용으로 전투 지속력을 보완합니다.

전투 결과는 시스템 메시지로 간단히 확인할 수 있도록 구성합니다.

5. 추가 구현 요소 및 차별화 포인트

파티 시스템: 초대/수락, 파티원 상태 표시, 경험치 공유

보스 콘텐츠: 지역별 보스 전투 추가

아이템 시스템: 드롭, 인벤토리, 소모형 포션 사용

맵 배치 완성도 향상

6. 기술 스택 및 핵심 알고리즘

Network/Core: C++ 기반 IOCP, 멀티스레드 Worker/Accept 구조

DB: MySQL 또는 ODBC 기반 비동기 저장/조회

Script: Lua 또는 JSON 기반 데이터 관리

Pathfinding: A* 알고리즘

최적화: Sector 기반 공간 분할

7. 주차별 개발 일정

| 주차 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 5/6 ~ 5/12 | 기획서 발표 및 IOCP 서버 프레임워크 설계 |
| 2주차 | 5/13 ~ 5/19 | 맵 자료구조, 섹터 분할, DB, 타이머 큐 구축 |
| 3주차 | 5/20 ~ 5/26 | 직업 시스템 및 레벨 시스템 구현 |
| 4주차 | 5/27 ~ 6/2 | 전투 시스템, 스킬 시스템, 아이템 사용 구현 |
| 5주차 | 6/3 ~ 6/9 | 파티 시스템, 보스 콘텐츠, 인벤토리 구현 |
| 6주차 | 6/10 ~ 6/18 | 스트레스 테스트, 밸런싱, 설명서 정리, 최종 발표 준비 |